**Ata Gestão do Projeto - Reunião 25 de Setembro de 2018**

Elementos Presentes : Daniel Santos, António Eloi, Guilherme Cruz

Horas: 15h

Local: Bar do Departamento de Engenharia Informática

*Atividades Previstas para a Semana de 27 setembro a 4 de outubro \**

|  |  |
| --- | --- |
| EQUIPA | ATIVIDADES |
| Implementação (IMP) | * Página de Perfil - 29/09 20:00 * News Feed - 29/09 20:00 * Progresso no desenvolvimento #sprint2 |
| Requisitos (REQ) | * Mockups - 28/09 20:00 * Apresentação dos requisitos do #sprint2 * Construcao |
| Qualidade (QUA) | * Verificar se o produto #sprint1 verifica os requisitos - 02/10 20:00 * Elaboração de Relatórios Semanais * Elaboração de Atas |
| Gestão do Projeto (MAN) | * Coordenação do projeto |
| Testes (TEST) | * Testes práticos ao produto #sprint1 - 01/09 20:00 |
| Ambiente (ENV) | * Tutorial do GitHub - 29/09 12:00 * Organizar documentos no Github |

\*Todos as equipas devem enviar o seu relatório semanal do que fizeram para Qualidade todas as semanas até às 20:00 de terça feira.